Zamawiający :

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

ul. Bartycka 110A

00-716 Warszawa

___________________________________

## PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane termomodernizacji budynku oraz odwodnienie terenu w Delegaturze WIOŚ w Ostrołęce

### Specyfikacja Istotnych  Warunków  Zamówienia

# Zatwierdzam:

Warszawa, dnia 16.03.2010 r.

# SPIS TREŚCI

Rozdział I

Informacje dla wykonawców

- Zamawiający,  Tryb udzielenia zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia

- TERMIN, MIEJSCE  REALIZACJI ZAMÓWIENIA , ZMIANY UMOWY

- Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- Dokumenty  i  oświadczenia,  jakie  należy  złożyć  w  ofercie  w  celu

potwierdzenia  spełnienia  wymaganych  warunków  UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia wymagane przez

Zamawiającego

- Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia

- wymagania dotyczące oferty i  jej zawartość

- kryteria oceny

- termin zwiazania ofertą

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Miejsce i termin składania ofert

- Miejsce i termin otwarcia ofert

- Informacja o trybie  otwarcia  i oceny  ofert

- modyfikacja i wycofanie oferty

- sposób udzielania wyjaśnień

- ogłoszenie wyniku przetargu, zawarcie umowy

- pouczenie o środkach odwoławczych

- sposób porozumiewania się

- wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

rozdział II

Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział III

formularz oferty

Rozdział IV

Ogólne warunki umowy

Załączniki do siwz:

załącznik nr  1 A i B:      Oświadczenie z art. 22 Pzp oraz Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

ZAŁĄCZNIK NR 2:   Informacja o doświadczeniu zawodowym Wykonawcy.

ZAŁĄCZNIK NR 3: Dokumentacja – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

ROZDZIAŁ I.

INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW

I.  ZAMAWIAJĄCY, Tryb udzielenia zamówienia.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Bartycka 110 A,

tel. 651-07-07, fax. 651-06-76.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 29 listopada 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „pzp” oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Kwota wartości szacunkowej zamówienia nie przekracza progów ustalonych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ww. ustawy oraz aktów wykonawczych.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w Delegaturze WIOŚ w Ostrołęce, 
na które składa się:

zadanie I – „Termomodernizacja budynku Delegatury w Ostrołęce Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie”

zadanie II – „Odprowadzenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wód opadowych 
i roztopowych z terenu nieruchomości zajmowanej przez Delegaturę WIOŚ w Ostrołęce

zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załącznikach do SIWZ.

2. Kody Wspólnego Słownika Zamówień – kody CPV

Zadanie I - „Termomodernizacja budynku Delegatury w Ostrołęce Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie”

45321000-3   Izolacja cieplna

45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45261000-4	Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261214-7    Kładzenie dachów bitumicznych

45223100-7    Montaż konstrukcji metalowych

45312310-3 	Ochrona odgromowa

45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Zadanie II - „Odprowadzenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wód opadowych 
i roztopowych z terenu nieruchomości zajmowanej przez Delegaturę WIOŚ w Ostrołęce”

45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- 3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

III. TERMIN, MIEJSCE  REALIZACJI ZAMÓWIENIA , ZMIANY UMOWY

- Termin realizacji zamówienia:

Całość zamówienia zostanie wykonana do 15 września 2010 r.

Szczegółowy harmonogram prac zostanie ustalony po zawarciu umowy.

Zamawiający zastrzega, że z uwagi na finansowanie zamówienia z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i ustalonych z Funduszem terminów, Wykonawca ustali tak prace (co powinno znaleźć odzwierciedlenie w szczegółowym harmonogramie) aby każde z wymienionych w rozdz. I  pkt II zadań zostało oddane w okresie od 01.08.2010 r. do 15.09.2010 r.

- Miejsce wykonania zamówienia:  Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Ostrołęce (ul. Targowa 4, 07-412 Ostrołęka).

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie. Zmiana umowy dopuszczalna będzie w granicach dopuszczonych przez ustawę Prawo zamówień publicznych w art. 144 ust 1. Zamawiający przewiduje, iż zmiany umowy mogą zachodzić w następujących przypadkach:

- Zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej – dopuszczalna jest poprawa 
w zakresie omyłki;

- Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;

IV.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU O UDZIELNIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zobowiązani są:

A. spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w tym:

1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

2) posiadać wiedzę i doświadczenie, tj.:

należycie wykonać w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej:

2.1	 jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu termomodernizacji budynku o wartości     co najmniej 300 000,00 zł brutto;

2.2 	jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu odwodnienia terenu o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto;

3) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4.1	Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 600 000,00 zł (a w przypadku gdy środki kredytowe lub zdolność kredytowa są wyrażone w walucie obcej – wyrażoną w złotych równowartość kwoty co najmniej 600 000,00 zł liczoną wg średniego kursu NBP z dnia wystawienia dokumentu potwierdzającego spełnianie niniejszego warunku).

W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający dopuszcza możliwość łącznego spełniania warunków określonych w pkt 2, 3 i 4.

B. nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 pzp.

2. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego (o których mowa w Rozdz. I.V SIWZ) potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania (art. 24  pzp). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte 
w dokumentach i oświadczeniach, których żąda Zamawiający w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów winno wynikać jednoznacznie, iż wymagane warunki Wykonawca spełnił.

V.	DOKUMENTY  I  OŚWIADCZENIA,  JAKIE  NALEŻY  ZŁOŻYĆ  W  OFERCIE  W  CELU POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA  WYMAGANYCH  WARUNKÓW  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ  POZOSTAŁE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE PRZEZ    ZAMAWIAJĄCEGO.

1.  W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. I pkt IV ust 1, A  oraz niepodleganiu  wykluczeniu z postępowania - rozdz. I pkt IV ust 1, B wykonawca ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich;

2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, których wzór stanowi Załącznik nr 1 A i B do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich lub Wykonawcy składają go łącznie.

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich;

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich;

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich;

6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich;

7) wykaz  robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, 
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ). Wymagane jest załączenie dokumentów potwierdzających, że wymienione w wykazie roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone.

8) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 600 000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Poza powyżej wymienionymi dokumentami i oświadczeniami Wykonawca złoży:

9) Wypełniony  i  podpisany  formularz oferty  (Rozdział III SIWZ)  wraz z zawartymi 
w  nim oświadczeniami o:

- zapoznaniu ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązaniu  do stosowania i ścisłego przestrzegania warunków w niej określonych;

- akceptacji ogólnych warunków umowy i zobowiązaniu się – w przypadku wyboru oferty do zawarcia umowy na tych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- związaniu niniejszą  ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert;

- oferowaniu przedmiotu zamówienia zgodnego ze szczegółowym opisem zawartym w 
rozdz. II;

- zdobyciu wszystkich koniecznych informacji potrzebnych do właściwego przygotowania oferty

- ewentualnym korzystaniu z podwykonawców

10) Dokumenty potwierdzające, że dokumentację przetargową podpisała osoba do tego umocowana [pełnomocnictwo – jeżeli podpisuje pełnomocnik  oraz wpis do rejestru albo 
w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, z którego wynika kto jest upoważniony do reprezentacji (właścicielem)]. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub potwierdzone notarialnie. Wpis do rejestru albo w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej należy złożyć w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

1) o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 4, 6 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
2) o którym mowa w ust. 1 pkt 5, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, 
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy Pzp;

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5. Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób;

7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

8. W zakresie terminu, w którym powinny być wystawione dokumenty, o których mowa w ust. 7 stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 3 i 4;

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę;

10. Wymagane w ust 1, pkt: od 1) do 8)  dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby, uprawnione od reprezentowania Wykonawcy z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2), które powinno być przedstawione w oryginale;

11. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp, polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów niżej wymienionych dokumentów (postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio):

1)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

12. 	Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

13. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

14. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w 
§ 1 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, dotyczącej tych podmiotów.

VI. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

(spółki cywilne/konsorcja)

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY I JEJ ZAWARTOŚĆ

1.	Oferta musi być napisana w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Zaleca się, aby oferta została napisana pismem maszynowym lub na komputerze.

2.	Pożądane jest, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte lub zszyte oraz posiadały ponumerowane strony.

3. 	Oferta powinna m.in. zawierać:

- nazwę i dokładny adres Wykonawcy,

- dokumenty i oświadczenia wg punktu V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4.	Wartość oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Cena oferty jest ceną ryczałtową.

5.	Oferta nie powinna zawierać zmian, opuszczeń lub dodatków z wyjątkiem tych, które są potrzebne do wypełnienia instrukcji Zamawiającego lub koniecznych dla poprawienia błędów popełnionych przez Wykonawcę, w tym przypadku takie poprawki winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

6.	Zamawiający nie uznaje oferty złożonej faksem.

7.	Wymagany jest jeden egzemplarz oferty.

8.	Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań. Ewentualne upoważnienie innych osób do podpisania oferty wraz 
z załącznikami musi być dołączone do oferty (w oryginale) i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli. Dopuszczalna jest kopia potwierdzona notarialnie.

9.	Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

W przypadku, wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

10.	Wykonawca może złożyć kopie wymaganych dokumentów - w tym przypadku, muszą one być poświadczone na każdej zapisanej stronie, za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione, o których mowa wyżej. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z pieczątką imienną).

11.	Cenę oferty należy podać w formularzu ofertowym cyframi i słownie w polskich złotych.

12.	Wszelkie poprawki w treści oferty powinny zostać parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

13.	Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

15.	Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone.

16.	Pisząc ofertę, należy posługiwać się dokładnymi i precyzyjnymi sformułowaniami z uwagi na fakt, że Zamawiającemu nie wolno czytać „między wierszami”, czy interpretować, a musi bazować jedynie na informacjach zawartych w ofercie.

17.	Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

18.	Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

19.	Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego.  Dopuszcza się złożenie załączników odmiennych, pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.

20.	Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę, a oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

21.	W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

22. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

VIII. KRYTERIA OCENY

Ocena ofert zostanie dokonana w dwóch etapach:

Etap I	-	sprawdzenie złożonych ofert w zakresie zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych i wymogami określonymi w SIWZ

Etap II	-	oferty ważne, niepodlegające odrzuceniu, będą oceniane wg następujących kryteriów:

- cena oferty Kc– znaczenie 100%

Cena oferty to cena brutto obliczona w następujący sposób:

Cena brutto = cena netto + należny podatek VAT

Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją całości zamówienia.

Cenę oferty należy ująć w formularzu ofertowym podając ją cyframi i słownie.

Punkty za cenę oferty (wskaźnik Kc) będą przyznawane wg wzoru:

Kc=cena najnizszacena badana×100pkt

gdzie:

Cena najniższa	-	to najniższa cena oferty, spośród ofert ważnych i nie podlegających odrzuceniu.

Cena badana	-	 to cena ocenianej oferty.

Punktacja oferty, przy kryterium ceny, to iloczyn sumy punktów przyznanych przez Zamawiającego i znaczenia procentowego tego kryterium:

Pc = Kc x 100%

Ocena końcowa oferty stanowi sumę punktów uzyskanych w kryterium cena (Pc).

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej dokumentacji i zdobędzie największą ilość punktów w jedynym kryterium cena.

IX.   Termin  związania  ofertą

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz

z upływem terminu składania ofert.

X. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości  10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. 2007 r., Nr 42 poz. 275 ze zm.).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 61 1240 6003 1111 0000 4946 6467 z dopiskiem: wadium w ramach postępowania na realizację zamówienia "Roboty budowlane w Ostrołęce"

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert.

5.Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, przy czym:

1)w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego 
z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań każdego z nich,

2)dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie,

3)dokumenty te zostaną złożone w oryginale.

6.Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, a kopie dołączyć do oferty.

7.Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany zatrzymać wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Xi.     Miejsce  i  termin  składania  ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zabezpieczającej jej nienaruszalność, oznaczonej 
w następujący sposób:

- „Oferta: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane termomodernizacji budynku oraz odwodnienie terenu w Delegaturze WIOŚ w Ostrołęce ”. „Nie otwierać przed 31.03.2010 r., godz. 10.30”.

- nazwa i adres Wykonawcy,

- nazwa i adres Zamawiającego.

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Bartycka 110 A, 
w recepcji, w terminie do dnia 31.03.2010 r. do godz. 10:00.

Liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data stempla  pocztowego. Oferty złożone po tym terminie zostaną odesłane bez otwierania.

XII.  MIEJSCE  I TERMIN  OTWARCIA  OFERT

Otwarcie  ofert  nastąpi 31.03.2010 r.,  o godz. 10:30  w   siedzibie  Zamawiającego

w Warszawie,  ul. Bartycka 110A.

XIII.     Informacje  o  trybie  otwarcia  i  oceny  ofert

1.	Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Przed przystąpieniem do otwierania ofert Zamawiający poinformuje obecnych o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia. Firma (nazwa) i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także cena oferty, termin wykonania i okres gwarancji, ogłaszane są osobom obecnym oraz niezwłocznie odnotowywane w protokole postępowania. Informacje te doręcza się Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek.

2. 	W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

3. 	Ofertę odrzuca się, jeżeli:

  - jest niezgodna z ustawą Pzp;

  - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.;

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

  - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

  - zawiera błędy w obliczeniu ceny;

  - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

4.	Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował wyłącznie zasadami i kryteriami określonymi w ustawie Pzp  oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

XIV.    Modyfikacja  i  wycofanie  oferty

1.    Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić (zmodyfikować) lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia.

2.	Powiadomienia o modyfikacji lub wycofaniu muszą być przygotowane i oznaczone zgodnie 
z pkt. XI.1 i dodatkowo opisane "Modyfikacja" lub "Wycofanie".

3.	Zmiany albo wycofanie oferty dokonane przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert są skuteczne.

Xv.   Sposób  udzielania  wyjaśnień

1.    Pracownikiem  uprawnionym  do  kontaktowania  się  z  Wykonawcami  oraz  udzielania

wyjaśnień dotyczących  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  jest :

Andrzej Wiśnicki  –  Dyrektor Inspektoratu,

Grzegorz Lubowiecki – Starszy specjalista ds. zamówień publicznych,

-  tel.: (+48  22)  651 07 07, 651 06 60   wew. 2013 lub 4054,   w  godz. 900 – 1300.

2.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający odpowiada na zasadach wynikających z art. 38 ustawy Pzp.

3.  Zamawiający jednocześnie prześle treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. Informacje te zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

4.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść zapisów  składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 
i jest ono dla nich wiążące. Zmiany zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

5.	Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

XVI.  OGŁOSZENIE  WYNIKÓW  PRZETARGU, ZAWARCIE UMOWY

1.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 
i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert;

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, 
o których mowa w pkt 1 p.pkt. 1), na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3.  	Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona do reprezentowania Wykonawcy wymieniona w aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo w aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnik, który przedstawi pełnomocnictwo od osoby (osób) wymienionej w ww. dokumencie (oryginał dokumentu lub kopia (odpis) notarialnie poświadczona) – jeżeli stosowne upoważnienie nie wynika z dokumentów zawartych w ofercie.

4.	W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (oryginał dokumentu lub kopia (odpis) notarialnie poświadczona).

5.	Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6.  Po wyborze najkorzystniejszej oferty, przed zawarciem umowy Wykonawca uzgodni 
z Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego szczegółowe wartości poszczególnych robót zgodnie z podziałem przedstawionym w § 4 Ogólnych Warunków Umowy. Łączna suma poszczególnych wartości musi uwzględniać wartość całego zamówienia i nie może przekraczać ryczałtowej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonej w ofercie. Wynagrodzenie określone w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym również koszt materiałów, dostawy niezbędnie do wykonania zamówienia i wszelkie inne koszty. Przed zawarciem umowy Wykonawca spełni również inne wymogi wynikające z SIWZ w szczególności: wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, przedstawi Zamawiającemu Kierownika budowy oraz dokumenty potwierdzające posiadanie przez niego wymaganych przez prawo uprawnień i wpis na odpowiednią listę, przedstawi polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia za szkody wyrządzone na osobie i mieniu osób trzecich na kwotę nie niższą niż 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (polisa musi być aktualna przez cały okres realizacji przedmiotu umowy).

XVII.   POUCZENIE  O ŚRODKACH  ODWOŁAWCZYCH

Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności Zamawiającego:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

Odwołanie wobec pozostałych czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji 
o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną , albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Szczegółowe uregulowania dotyczące środków ochrony prawnej zawiera ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych- Dział VI „Środki ochrony prawnej”(Dz.U. z 2007 r Nr 223 poz. 1655 ze zm) od art. 179 do art. 198 g.

XVIII.  SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ

1.  	Wszelkie  oświadczenia, pytania,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający i Wykonawcy  przekazują  pisemnie lub faxem [nr faxu:  (+48 22)  651 06 76]. Zamawiający

wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie lub faxem faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna. Na żądanie Wykonawcy Zamawiający potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

2. Zamawiający nie dopuszcza innych sposobów porozumiewania się.

XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej 
w ofercie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Wykonawca wniesie skuteczne zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż w dniu zawarcia umowy.

- Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a)	pieniądzu,

b)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c)	gwarancjach bankowych,

d)	gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie określonej w punktach b)-e) wymagane są dwa dokumenty, które muszą być zgodne w zakresie terminów i wartości z pkt. 6.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania za należycie wykonane, pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni  po upływie okresu rękojmi za wady.

Rozdział II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w Delegaturze WIOŚ w Ostrołęce, na które składa się:

zadanie I – „Termomodernizacja budynku Delegatury w Ostrołęce Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie”

zadanie II – „Odprowadzenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wód opadowych 
i roztopowych z terenu nieruchomości zajmowanej przez Delegaturę WIOŚ w Ostrołęce”

zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załącznikach do SIWZ.

Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty, przed zawarciem umowy Wykonawca uzgodni 
z Zamawiającym oraz  Inwestorem Nadzoru szczegółowe wartości poszczególnych robót zgodnie
z podziałem przedstawionym w § 4 Ogólnych Warunków Umowy. Suma poszczególnych wartości nie może przekraczać ryczałtowej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonej w ofercie. Wynagrodzenie określone w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym również koszt materiałów, dostawy niezbędnie do wykonania zamówienia 
i wszelkie inne koszty.

Rozdział III

.......................................................

Zamawiający:                                                                                                                                ( miejscowość, data )

Wojewódzki Inspektorat  Ochrony Środowiska

w  Warszawie

ul. Bartycka 110 A,  00-716 Warszawa

tel.: 651-06-60, 651-07-07, fax: 651-06-76

# Nazwa i adres Wykonawcy

Nr telefonu : ............................

Nr fax. :  ..................................                             ..................................................

( pieczątka )				Osoba do kontaktu: …………………………

# FORMULARZ  OFERTY

Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane termomodernizacji budynku oraz odwodnienie terenu w Delegaturze WIOŚ w Ostrołęce, oferuję realizację zamówienia, zgodnie  z opisem przedmiotu zamówienia, zawartym  w  SIWZ oraz załącznikach do SIWZ, za ryczałtowym wynagrodzeniem:

............................................zł brutto (słownie brutto: .......................................................................

.............................................................................................................................. złotych)

Podana kwota uwzględnia wartość całego przedmiotu zamówienia, jest stała i nie podlega zmianie w okresie realizacji zamówienia.

Ponadto:

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy  się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
i zobowiązujemy się do stosowania i ścisłego przestrzegania warunków w niej określonych.

2. Oświadczamy, że przedstawione ogólne warunki umowy zostały przez nas 
zaakceptowane i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia        umowy na tych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą  ofertą przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert.

4.  Oświadczamy, że oferta jest zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

5.	Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

6. Oświadczamy, że zamówienie zrealizowane zostanie siłami własnymi / z pomocą podwykonawcy, który realizować będzie część zamówienia obejmującą: * ………………………………………………….………………………………..........................

* - Niepotrzebne skreślić, w przypadku nie skreślenia lub nie uzupełnienia informacji o Podwykonawcy Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie wykonywał zamówienie samodzielnie.

...................................................................

( Podpis/y i pieczątka/ki upoważnionego/nych

przedstawiciela/li Wykonawcy )

## Rozdział IV

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

zawarta w dniu ................. w Warszawie pomiędzy .................................................................

zwanym w treści umowy Zamawiającym

reprezentowanym przez :

........................................................................................................................................

a

........................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

........................................................................................................................................

..................................................................................................................................

została zawarta umowa o następującej treści:

§1

PRZEDMIOT WYKONANIA UMOWY:

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w Delegaturze WIOŚ w Ostrołęce, na które składa się:

zadanie I – „Termomodernizacja budynku Delegatury w Ostrołęce Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie”

zadanie II – „Odprowadzenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wód opadowych 
i roztopowych z terenu nieruchomości zajmowanej przez Delegaturę WIOŚ w Ostrołęce” budowa odwodnienia terenu i budynku (wykonanie kanalizacji deszczowej)

zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załącznikach do SIWZ.

2.	Wykonawca ponadto jest zobowiązany do wszelkich innych robót, nawet jeśli nie zostały wyraźnie wymienione w przedmiarze robót, tak aby doprowadzić do pozytywnego i zgodnego 
z projektem, sztuką budowlaną i założeniami, zakończenia robót będących przedmiotem niniejszej Umowy.

§2

TERMIN WYKONANIA :

1.	Strony ustalają termin końcowy wykonania robót budowlanych w okresie od 01.08.2010 r. do dnia 15 września 2010 r.

2.	Zamawiający zobowiązuje się przekazać protokolarnie Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni od zawarcia Umowy. W przekazaniu Zamawiającego reprezentować będzie Kierownik Delegatury WIOŚ w Ostrołęce oraz wskazany przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

3.	Opóźnienie w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiającego powoduje przesunięcie terminu zakończenia robót o analogiczny okres.

4.	Szczegółowy harmonogram prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy pod rygorem kary umownej określonej w §9 ust 1.

5.	Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na procedury finansowania zamówienia 
z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zobowiązany jest tak ustalić prace (co powinno znaleźć odzwierciedlenie w szczegółowym harmonogramie) aby każde z wymienionych w §1  zadań zostało oddane w okresie od 01.08.2010 r. do 15.09.2010 r.

§3

OBOWIĄZKI STRON:

1.	W terminie, o którym mowa w §2 ust. 2, Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy dokumentację techniczną wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę.

Dokumentacja techniczna obejmować będzie:

- projekt budowlany,

- pozwolenie na budowę,

- dokumentację stanowiącą część SIWZ niezbędną do wykonania umowy

2.	Zamawiający zapewnia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, będzie nim:

…………………………….. nr uprawnień ……………………….

3.	Zamawiający zobowiązuje się uczestniczyć na uzasadnione żądanie Wykonawcy w dodatkowych spotkaniach koordynacyjnych.

4.	Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru końcowego robót zgodnie z § 8 niniejszej umowy.

5.	Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na teren budowy odpowiednie maszyny i urządzenia oraz zapewnić wykonanie zamówienia przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, doświadczenie i umiejętności.

6.	Wykonawca zobowiązuje się przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu Kierownika Budowy oraz przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie przez niego wymaganych przez prawo uprawnień i wpis na odpowiednią listę.

7.	Wykonawca nie może zmienić Kierownika budowy bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego.

8.	Wykonawca zobowiązuje się, na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, uczestniczyć w spotkaniach koordynacyjnych. Zamawiający lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego mają prawo wezwać Kierownika budowy do osobistego stawiennictwa, a Kierownik zobowiązany jest stawić się w terminie do 3-ech dni od dnia wezwania.

9.	Wykonawca zobowiązuje się:

- Przejąć protokolarnie od Zamawiającego plac budowy. Protokół przejęcia podpisze ze strony Zamawiającego Kierownik Delegatury w Ostrołęce oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, a ze strony Wykonawcy Kierownik Budowy.

2.	Wykonać przedmiot umowy z materiałów spełniających wymagania norm   zharmonizowanych lub z materiałów  zgodnych  z  zasadniczymi  wymaganiami    na podstawie  innych dowodów przewidzianych w Ustawie z dnia 30 sierpnia  2002r. 
o systemie oceny zgodności i Ustawie o  wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.

Materiały i urządzenia, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 - Ustawy Prawo budowlane, Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. oraz wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz projektu.

3.	Przed wbudowaniem Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na materiały certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi danego wyrobu.

4.	W przypadku wątpliwości co do jakości materiałów użytych do wbudowania, Zamawiający ma prawo wykonania badań tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeżeli badania wykażą, że zastosowane materiały są złej jakości, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztami badań i na własny koszt dokona ich wymiany.

5.	Zapewnić wykwalifikowaną kadrę oraz kierowanie robotami przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

6.	Wykonawca oświadcza, że zgodnie ze złożoną ofertą część zamówienia polegającą na ……………powierzy Podwykonawcy……………………………

7. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcy:

Przed zawarciem umowy z Podwykonawcą przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą wraz z zakresem prac podlegających zleceniu i uzyskać zgodę Zamawiającego na jej zawarcie. Umowa Wykonawcy zawarta z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego nie rodzi skutków prawnych wynikających z art. 647 (1) § 5 Kodeksu Cywilnego o solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawcę .

8. Zapewnić odpowiednie warunki BHP oraz przestrzegać przepisów BHP i p.poż. w trakcie prowadzenia robót.

9.	Przeprowadzić pełną analizę otrzymanej dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego i ewentualnie zgłosić uwagi, tak aby zapewnić ich realizację zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, niniejszą umową  i „sztuką budowlaną”.

10. Zapewnić obsługę geodezyjną do czasu zakończenia realizacji umowy.

11.	Zapewnić wszelkie środki niezbędne dla uniknięcia uszkodzeń spowodowanych przez warunki atmosferyczne.

12.Zapewnić kompleksowe i skoordynowane wykonanie robót budowlanych, dostaw materiałów w zakresie niezbędnym dla realizacji projektu budowlanego i przyjętych rozwiązań.

13.Usunąć wszelkie wady i usterki stwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia, jednak nie dłużej niż w terminie odbioru końcowego.

14.Opracować i przekazać Zamawiającemu kompleksową dokumentację powykonawczą 
w dwóch egzemplarzach wraz z inwentaryzacją geodezyjną,

15.Przygotować komplet dokumentów wymaganych prawem dla przeprowadzenia odbioru końcowego,

16.Złożyć Powiatowemu Inspektorowi Robót Budowlanych przyjęty bez uwag komplet dokumentacji pozwalającej Zamawiającemu na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

10.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie prowadzenia prac na placu budowy oraz na innym terenie, a związane z prowadzonymi robotami, np.: zniszczenie dróg dojazdowych do budowy, szkody na sąsiednich nieruchomościach i inne.

11.W okresie gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości za wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim szkody, spowodowane istnieniem wad ukrytych materiałów lub robót oraz szkody powstałe przy usuwaniu tych wad.

12.Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty zastosowanych materiałów.

13.Wykonawca zobowiązuje się: zabezpieczyć plac budowy, na bieżąco sprzątać miejsca prac oraz utrzymywać je w czystości, oraz zapewnić bezpieczne funkcjonowanie i pracę urzędu Delegatury, tj. bezpieczne korzystanie z terenu Delegatury zarówno przez pracowników Zamawiającego jak i przez osoby trzecie.

14.Wykonawca zobowiązuje się po zakończeniu robót budowlanych (danego zadania) uprzątnąć teren budowy w terminie 7 dni od daty zakończenia odbioru tego zadania - pod rygorem kary umownej w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia.

15.Wykonawca odpowiada w pełni w całym okresie realizacji umowy za ochronę, bezpieczeństwo wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego przebywających na budowie i za technologie wykonawstwa zastosowane przy budowie a także za szkody wobec pracowników Zamawiającego i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

16. W każdym przypadku Wykonawca jest zobowiązany:

    - Do organizacji procesu budowlanego w sposób uniemożliwiający wbudowanie materiałów niezgodnych z projektem lub wadliwych;

    - Ciągłej kontroli jakości wykonanych robót;

    - Dokumentowania procesu jakości.

§4

WYNAGRODZENIE:

- Strony ustalają, że obowiązującą wysokością wynagrodzenia, jest wartość wybranej w trybie przetargu oferty Wykonawcy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 jest ryczałtowe (stałe, niezmienne i uwzględnia wszystkie koszty Wykonawcy, nawet jeżeli nie zostały przewidziane w przedmiarze robót 
i wyraża się kwotą:

netto ...........................................zł

słownie:  ................................................................................................................

...............................................................................................................................

plus podatek VAT, którego stawka wynosi 22% na kwotę…….............................zł.

co daje kwotę brutto...........................................zł

słownie:  ................................................................................................................

...............................................................................................................................

w tym:

- za pierwsze zadanie:

netto ...........................................zł

słownie:  ................................................................................................................

...............................................................................................................................

plus podatek VAT, którego stawka wynosi 22% na kwotę……................... ..........zł.

co daje kwotę brutto...........................................zł

słownie:  ................................................................................................................

...............................................................................................................................

- za drugie zadanie:

netto ...........................................zł

słownie:  ................................................................................................................

...............................................................................................................................

plus podatek VAT, którego stawka wynosi 22% na kwotę…….............................zł.

co daje kwotę brutto...........................................zł

słownie:  ................................................................................................................

...............................................................................................................................

- Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

- Na podstawie ustaleń stron dokonanych przed zawarciem umowy, strony przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ustaliły w zakresie obu zadań wyszczególnione niżej grupy robót, (co znajdzie odzwierciedlenie na fakturach wystawionych przez Wykonawcę po zakończeniu zadania), o następujących wartościach:

A. Zadanie I

1. Roboty rozbiórkowe …………………zł brutto,

2. Termomodernizacja stropodachu ………………. zł brutto,

3. Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku (kondygnacji użytkowych, 
                         piwnic, fundamentów), rusztowanie …………………….. zł brutto,

4. Roboty dodatkowe – przygotowanie podłoża ………………. zł brutto,

B. Zadanie II

1.Wykonanie kanalizacji deszczowej …………………zł brutto,

2. Odtworzenie nawierzchni nieruchomości …………………zł brutto,

3.Nasadzenie zieleni …………………zł brutto,

Wyżej wymienione kwoty uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia 
(w tym m. in.: koszty dokumentacji powykonawczej, gwarancji, materiałów i inne) i nie mogą przekraczać ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie.

§5

PŁATNOŚCI:

- Należność za zrealizowanie przedmiotu umowy uregulowana zostanie za każde zadanie odrębnie przelewem z rachunku Zamawiającego na  rachunek  wskazany na fakturze  przez  Wykonawcę  w  terminie 30 dni od daty zrealizowania zamówienia (danego zadania) i doręczenia  faktury Zamawiającemu. Ilość faktur a także ich zawartość Wykonawca przed wystawieniem ustali 
z Zamawiającym.

- Podstawą do wystawienia faktury i zapłaty za nią będzie protokół odbioru końcowego danego zadania z wyszczególnieniem wyżej opisanych zawartych w nim grup robót, dołączony przez Wykonawcę do faktury i podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Faktura bez protokołu odbioru nie będzie realizowana.

- Zamówienie jest realizowane w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Za datę dokonania płatności faktury strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku.

§6

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

- Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umowy z podatkiem VAT, tj.......................zł w formie ................................................................ (dopuszczonej przez ustawę Prawo zamówień publicznych).

Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczącego danego zadania) w ciągu 30 dni od daty realizacji tego zadania - potwierdzonego protokołem odbioru i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej zabezpieczenie zostanie zwrócone wraz z należytymi odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

§7

GWARANCJA:

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy na wykonane 
i odebrane roboty. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór po upływie terminu gwarancji celem protokolarnego stwierdzenia braku wad lub ich usunięcia.

§8

ODBIORY:

- Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ciągu 3-ech dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy i powiadomienia telefonicznego przez Wykonawcę.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego może być każde z dwu zadań zgodnie z podziałem zawartym w przedmiocie umowy.

- Odbioru końcowego danego zadania dokonuje przedstawiciel Zamawiającego i Wykonawcy oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy zadania w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§9

KARY UMOWNE:

- Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy kar umownych w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za dane zadanie (którego opóźnienie dotyczy) określonego w §4 za każdy dzień opóźnienia:

- w zgłoszeniu do odbioru końcowego danego zadania,

- w usunięciu wad stwierdzonych po zgłoszeniu do odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

- w przypadku nieusunięcia przed zgłoszeniem do odbioru końcowego, stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie trwania robót, wad lub usterek,

- w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

2.	W przypadku, gdy kary umowne, przewidziane w ust.1 nie pokryją szkody Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania w pełnej wysokości.

§10

ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZMIANY:

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art.145 Ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i powinno zawierać uzasadnienie,

- W razie odstąpienia od umowy z  przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający  zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty , które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany w wykonywanych robotach  nie powodują unieważnienia umowy i zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 niniejszej umowy.

- Wszelkie zmiany umowy mogą być prowadzone tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W PRZYPADKU WYPADKÓW I USZKODZEŃ, UBEZPIECZENIA

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z ryzykiem związanym z realizacją robót, które wykonywać będą jego pracownicy, a co za tym idzie, zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności za wypadki przy pracy, którym mogą ulec pracownicy Wykonawcy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Urząd Delegatury w czasie prowadzenia robót budowlanych będzie normalnie funkcjonował, w związku z czym Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo zarówno pracownikom Zamawiającego jak 
i osobom trzecim.

- Wykonawca zobowiązuje się również działać zgodnie z wszelkimi obowiązującymi 
w Polsce przepisami prawa oraz z wytycznymi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie bezpieczeństwa pracy i przeciwpożarowymi.

- Wykonawca przyjmuje wszelką odpowiedzialność za każdego rodzaju wypadek, który wydarzy się podczas i w wyniku robót mu powierzonych, ponosząc całkowite ryzyko, kary 
i sankcje, również za naruszenie przepisów bezpieczeństwa pracy odnotowanych po wizytach i inspekcjach Inspektorów Pracy.

4.	Dla większego zagwarantowania w/w zobowiązań, Wykonawca przedstawi, przed podpisaniem umowy, polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia za szkody wyrządzone na osobie i mieniu osób trzecich na kwotę nie niższą niż 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.  Polisa musi być aktualna przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.

§ 12

PRAWO I ROZSTRZYGANIE SPORÓW:

- W przypadku sprzeczności między dokumentami składającymi się na niniejszą umowę pierwszeństwo zastosowania mają odpowiednio:

1.1. Umowa,

1.2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,

1.3. Oferta Wykonawcy.

- We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy Prawo budowlane, Kodeksu Cywilnego.

- Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Integralną część Umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz 
z załącznikami oraz oferta Wykonawcy.

- Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach w tym trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY :                                                             WYKONAWCA :

Załącznik nr 1 A

do SIWZ

# Nazwa i siedziba Wykonawcy

…………………...……………

(pieczątka)

Numer REGON:………………

Numer NIP:…………………..

OŚWIADCZENIE

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane termomodernizacji budynku oraz odwodnienie terenu w Delegaturze WIOŚ w Ostrołęce

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 223 z 2007 r.  poz. 1655 j.t. ze zm.) oświadczam, że:

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności1),

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadam wiedzę i doświadczenie;

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;

4)znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

....……………………………

Pieczęć i podpis Wykonawcy

……………………… dnia ……...… 2010 r.

- dotyczy czynności objętych przedmiotem zamówienia.

Załącznik nr 1 B

do SIWZ

# Nazwa i siedziba Wykonawcy

…………………...……………

(pieczątka)

Numer REGON:………………

Numer NIP:…………………..

OŚWIADCZENIE

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane termomodernizacji budynku oraz odwodnienie terenu w Delegaturze WIOŚ w Ostrołęce

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Oświadczam, że nie zachodzą wobec nas przesłanki do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określone w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

....……………………………

Pieczęć i podpis Wykonawcy

……………………… dnia ……...… 2010 r.

- dotyczy czynności objętych przedmiotem zamówienia.

Załącznik nr 2

do SIWZ

Informacja o doświadczeniu zawodowym Wykonawcy.

Wykaz robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia

Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie, tj.:

należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej:

1.	 jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu termomodernizacji budynku o wartości     co najmniej 300 000,00 zł ;

2. 	jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu odwodnienia terenu o wartości co najmniej 200 000,00 zł ;

Wymagane jest załączenie dokumentów potwierdzających, że wymienione w wykazie roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

1. Doświadczenie zawodowe w robotach budowlanych polegających na termomodernizacji budynku

Oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich pięciu lat (przed upływem terminu składania ofert) następujące zamówienia/e:

| L.p. | Rodzaj robót | Miejsce wykonania: nazwa obiektu objętego robotami i jego adres. | Wartość robót budowlanych w zł. | Data wykonywania robót budowlanych należy wpisać daty (od ….- do...) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ……………. | ………………… | …………….zł | .....................-..................... |
| 2 |  |  |  | .....................-..................... |
| … |  |  |  | .....................-..................... |

2. Doświadczenie zawodowe w robotach budowlanych polegających na wykonaniu odwodnienia terenu

Oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich pięciu lat (przed upływem terminu składania ofert)  następujące zamówienia/e:

| L.p. | Rodzaj robót | Miejsce wykonania: nazwa obiektu objętego robotami i jego adres. | Wartość robót budowlanych w zł. | Data wykonywania robót budowlanych należy wpisać daty (od ….- do...) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ……………. | ………………… | …………….zł | .....................-..................... |
| 2 |  |  |  | .....................-..................... |
| … |  |  |  | .....................-..................... |

……………………… dnia ……...…   2010 r.

....……………………………

Pieczęć i podpis Wykonawcy

W przypadku złożenia oświadczenia w Formularzu Oferty o korzystaniu przy realizacji zamówienia z podwykonawcy.

Jeżeli będzie wymagane.